# Lecciones aprendidas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lecciones aprendidas | Observaciones | Mejoras |
| Metodología de desarrollo | No se pudieron ir realizando los procedimientos adecuados respecto a las etapas que la metodología define | En el siguiente proyecto a futuro, sacar el mejor provecho de la metodología que se use para el desarrollo de software para gestionar bien los tiempos y actividades |
| Gestión del tiempo | La organización del tiempo no era la adecuada | Cumplir en la calendarización u organización del tiempo propuesto para el proyecto |
| Comunicación entre el cliente y el equipo del proyecto | No fueron muchas las veces con las que se habló directamente con el cliente. | El tener más contacto con el cliente es bueno ya que así se aclaran dudas de lo que se está realizando y darle un seguimiento de lo que el cliente pidió en un principio, para que también el cliente este viendo los avances del proyecto |
| Registro de minutas retrasadas | En ocasiones se olvidaba realizar el reporte de la junta, y esto ocasionaba conflicto al momento de intentar registrarlas | Registrar el reporte de la junta en un plazo de 2hrs máximo para no perder esa información y estén todas las minutas registradas |
| Problemas en desarrollo de costo-beneficio. | No se sabía muy bien cómo calcular los costos y como redactar los beneficios de manera cuantitativa | Realizar un presupuesto no tan alto pero que nos beneficie a las dos partes |
| Imprevistos en horarios de junta | En ocasiones no se respetaba el plan de comunicación por algún imprevisto ocurrido | Respetar el acuerdo que se hizo respecto al plan de comunicación que se elaboró firmado por todos los integrantes del proyecto |
| Formalidad en la comunicación con el cliente | La manera en el equipo se presentaba el equipo con el cliente era muy breve y no se detallaban muy bien los puntos a tratar | Establecer y definir bien los puntos a tratar con el cliente cuando esté presente para mejor control y organización de la información que se desea obtener |
|  |  |  |
|  |  |  |